Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Боковском сельском поселении Боковского района Ростовской области на 2018-2022 годы» за 9 месяцев 2022 год

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Боковского сельского поселения» | Администрация Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 444,0 | 444,0 | 270,0 | 174,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Разработка дизайн-проекта объекта благоустройства, расположенного по адресу: Ростовская обл., Боковский р-он, ст. Боковская, пер. Чкалова, 106 «Е» | Администрация Боковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации | Администрация Боковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на разработку раздела 5 проектной документации «Электрооборудование», на подготовку проекта земельного участка для благоустройства территории Боковского сельского поселения по адресу: Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская, пер. Чкалова, 106 «Е» | Администрация Боковского сельского поселения |  | Х | 31.12.2022 | 174,0 | 174,0 | 0,0 | 174,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Боковского сельского поселения |  | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Администрация Боковского сельского поселения | X | X | X | 444,0 | 444,0 | 270,0 | 174,0 |