Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» за 6 месяцев 2023 год

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Боковского сельского поселения» | Администрация Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 517,8 | 517,8 | 308,2 | 209,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание объектов газового хозяйства | Администрация Боковского сельского поселения | повышение уровня газификации населения Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 517,8 | 517,8 | 308,2 | 209,6 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» | Администрация Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 9441,0 | 9441,0 | 3184,4 | 6256,6 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Содержание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Боковского сельского поселения | повышение протяженности освещенных улиц на территории Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 2700,0 | 2700,0 | 1194,7 | 1505,3 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по озеленению территории | Администрация Боковского сельского поселения | повышение уровня озеленения территории Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 150,0 | 150,0 | 99,5 | 50,5 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация прочих работ по благоустройству | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 2661,1 | 2661,1 | 1178,1 | 1483,0 |
|  | Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 161,5 | 161,5 | 70,3 | 91,2 |
|  | Основное мероприятие 2.6. Осуществление мероприятий по благоустройству территории поселения | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 1447,6 | 1447,6 | 440,5 | 1007,1 |
|  | Основное мероприятие 2.7. Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство территории кладбища, расположенного по адресу: Ростовская область, Боковский район, х. Белавин, ул. Степная, 46 М(замена ограждения кладбища, установка мусорных контейнеров) | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 2114,8 | 2114,8 | 0,0 | 2114,8 |
|  | Основное мероприятие 2.8 Расходы на приобретение посадочного материала (саженцев деревьев и кустарников) | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.9 Реализация направления расходов | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 6,0 | 6,0 | 1,3 | 4,7 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Администрация Боковского сельского поселения | X | X | X | 9958,8 | 9958,8 | 3492,6 | 6466,2 |