Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» за 9 месяцев 2023 год

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Боковского сельского поселения» | Администрация Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 517,8 | 517,8 | 444,3 | 73,5 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание объектов газового хозяйства | Администрация Боковского сельского поселения | повышение уровня газификации населения Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 517,8 | 517,8 | 444,3 | 73,5 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Боковского сельского поселения |  | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» | Администрация Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 13511,2 | 13511,2 | 6248,7 | 7262,5 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Содержание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Боковского сельского поселения | повышение протяженности освещенных улиц на территории Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2993.2 | 2993,2 | 1672.4 | 1320.8 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по озеленению территории | Администрация Боковского сельского поселения | повышение уровня озеленения территории Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 150,0 | 150,0 | 99,5 | 50,5 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация прочих работ по благоустройству | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3138,1 | 3138,1 | 2166,9 | 971,2 |
|  | Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 161,5 | 161,5 | 84,8 | 76,7 |
|  | Основное мероприятие 2.6. Осуществление мероприятий по благоустройству территории поселения | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1447,6 | 1447,6 | 770,8 | 676,8 |
|  | Основное мероприятие 2.7. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на вторичном рынке жилья для предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий по договорам социального найма | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3300,0 | 3300,0 | 0,0 | 3300,0 |
|  | Основное мероприятие 2.8. Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство территории кладбища, расположенного по адресу: Ростовская область, Боковский район, х. Белавин, ул. Степная, 46 М(замена ограждения кладбища, установка мусорных контейнеров) | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2114,8 | 2114,8 | 1251,7 | 863,1 |
|  | Основное мероприятие 2.9 Расходы на приобретение посадочного материала (саженцев деревьев и кустарников) | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.10 Реализация направления расходов | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6,0 | 6,0 | 2,6 | 3,4 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Боковского сельского поселения |  | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Администрация Боковского сельского поселения | X | X | X | 14029,0 | 14029,0 | 6693,0 | 7336,0 |