Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 9 месяцев 2024 год

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 16,3 | 16,3 | 0,00 | 16,3 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Администрация Боковского сельского поселения | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 16,3 | 16,3 | 0,00 | 16,3 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Боковского сельского поселения |  | Х | 30.09.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Администрация Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 74,0 | 74,0 | 33,6 | 40,4 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Боковского сельского поселения | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 74,0 | 74,0 | 33,6 | 40,4 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Боковского сельского поселения |  | Х | 30.09.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Администрация Боковского сельского поселения | X | X | X | 90,3 | 90,3 | 33,6 | 56,7 |