Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Боковском сельском поселении Боковского района Ростовской области» за 9 месяцев 2024 год

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Боковского сельского поселения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий» | Администрация Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 26 113,9 | 26 113,9 | 19653,2 | 6460,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Разработка дизайн-проекта по виду работ благоустройство общественных территорий | Администрация Боковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков) | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 450,0 | 450,0 | 330,0 | 120,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Разработка раздела проектной документации «Система электроснабжения» | Администрация Боковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков) | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на проведение проверки определения сметной стоимости по виду работ благоустройство общественной территории | Администрация Боковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков) | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 175,9 | 175,9 | 100,8 | 75,1 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы на проведение топографической сьемки по виду работ благоустройство общественной территории | Администрация Боковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков) | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Реализация программ формирование современной городской среды | Администрация Боковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков) | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 25243,0 | 25243,0 | 19177,4 | 6065,6 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Боковского сельского поселения |  | Х | 30.09.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Администрация Боковского сельского поселения | X | X | X | 26 113,9 | 26 113,9 | 19653,2 | 6460,7 |