ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» за 6 месяцев 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** 1 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Боковского сельского поселения» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 562,8 | 562,8 | 329,2 | 233,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание объектов газового хозяйства | Администрация  Боковского сельского поселения | повышение уровня газификации населения Боковского сельского поселения | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 562,8 | 562,8 | 329,2 | 233,6 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Комплекс процессных мероприятий 2** «Благоустройство территории Боковского сельского поселения» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 3362,7 | 3362,7 | 1566,4 | 1796,3 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по озеленению территории | Администрация  Боковского сельского поселения | повышение уровня озеленения территории Боковского сельского поселения | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 150,0 | 150,0 | 97,6 | 52,4 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация прочих работ по благоустройству | Администрация  Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 119,2 | 119,2 | 114,0 | 5,2 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация прочих работ по благоустройству | Администрация  Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 2136,5 | 2136,5 | 1050,1 | 1266,4 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Администрация  Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 |
|  | Основное мероприятие 2.5. Осуществление мероприятий по благоустройству территорий поселения | Администрация Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 881,0 | 881,0 | 302,3 | 578,7 |
|  | Основное мероприятие 2.6. Реализация направления расходов | Администрация  Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 6,0 | 6,0 | 2,4 | 3,6 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Комплекс процессных мероприятий 3** «Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории Боковского сельского поселения» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по содержание мест захоронения и оказание ритуальных услуг на территории Боковского сельского поселения | Администрация  Боковского сельского поселения | повышение уровня озеленения территории Боковского сельского поселения | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Комплекс процессных мероприятий 4** «Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории Боковского сельского поселения» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 70,0 | 70,0 | 63,5 | 6,5 |
|  | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории Боковского сельского поселения | Администрация  Боковского сельского поселения | повышение уровня озеленения территории Боковского сельского поселения | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 70,0 | 70,0 | 63,5 | 6,5 |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
| Администрация  Боковского сельского поселения | X | X | X | 3995,5 | 3995,5 | 1959,1 | 2036,4 |

**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения»**

**за 6 месяцев 2025 года**

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 3995,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 3995,5 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 1959,1 тыс. рублей или 49,03 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Боковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие комплексы процессных мероприятий:

Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Боковского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий 2 «Благоустройство территории Боковского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий 3 «Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории Боковского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий 4 «Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории Боковского сельского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 08.09.2023 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Боковского сельского поселения», единый аналитический план реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 на 2025 год предусмотрено 562,8 тыс. рублей., сводной бюджетной росписью 562,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 329,2 тыс. рублей или 58.49 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по содержанию объектов газового хозяйства населения Боковского сельского поселения.

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 329,2 тыс. рублей или 58,58%. при плане 562,8 тыс. руб.

Контрольное событие: Содержание объектов газового хозяйства.

(дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 на 2025 год предусмотрено 3362,7 тыс. рублей., сводной бюджетной росписью 3362,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 1566,4 тыс. рублей или 46,58 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 предусмотрено выполнение нескольких основных мероприятии:

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по озеленению территории»

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 97,6 тыс. рублей или 65,05% при плане 150,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.2. «Организация прочих работ по благоустройству»

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 114,0 тыс. рублей или 95.64% при плане 119,2 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.3. «Организация прочих работ по благоустройству»

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 1050,1 тыс. рублей или 49,15% при плане 2136,5 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.4. «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы»

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0 тыс. рублей или 0,0% при плане 70,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.5. «Осуществление мероприятий по благоустройству территории населения»

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 302,3 тыс. рублей или 34.31% при плане 881,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.6. «Реализация направления расходов»

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 2,4 тыс. рублей или 40,0% при плане 6,0 тыс. руб.

Контрольное событие: Совершенствование эстетического состояния территории поселения

На реализацию комплекса процессных мероприятий 3 на 2025 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей., сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по содержанию мест захоронения и оказания ритуальных услуг»

По состоянию на 01.07.2025 средства на данное мероприятие не предусмотрено.

Контрольное событие: Содержание мест захоронения и оказания ритуальных услуг»

(дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

На реализацию комплекса процессных мероприятий 4 на 2025 год предусмотрено 70,0 тыс. рублей., сводной бюджетной росписью 70,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 63,5 тыс. рублей или 90,71 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории Боковского сельского поселения

Контрольное событие: Обеспечение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.

(дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

По итогам проведенного анализа исполнения единого аналитического плана реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.