ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 6 месяцев 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, включая сети уличного освещения» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 2883,8 | 2883,8 | 1181,6 | 1702,2 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация  Боковского сельского поселения | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 2409,8 | 2409,8 | 1116,1 | 1293,7 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация  Боковского сельского поселения | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 474,0 | 474,0 | 65,5 | 408,5 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
| Администрация  Боковского сельского поселения | X | X | X | 2883,8 | 2883,8 | 1181,6 | 1702,2 |

**Пояснительная записка к отчету об исполнении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»**

**за 6 месяцев 2025 года**

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 2883,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 2883,8 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 1881,6 тыс. рублей или 40,97 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Боковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие комплексы процессных мероприятий:

Комплекс процессных мероприятий 1 – «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения»

В соответствии с постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 08.09.2023 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Боковского сельского поселения», единый аналитический план реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 на 2025 год предусмотрено 2883,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 2883,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 1181,6 тыс. рублей или 40,97 %

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 предусмотрено выполнение основных мероприятии:

Основное мероприятие 1.1 Основное мероприятие 1.1. Содержание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения.

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 1116,1 тыс. рублей или 46,32% при плане 2409,8 тыс. руб.

Контрольное событие: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов (дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

Основное мероприятие 2.1. Приобретение оборудования и материалов для муниципальных нужд.

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 65,5 тыс. рублей или 13,82 %

По итогам проведенного анализа исполнения единого аналитического плана реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.