Утверждаю:

Глава Администрации

Боковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М. Обнизов

«24» 07 2025г.

**ЕДИНЫЙ**

**аналитический план реализации муниципальной программы**

**Боковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Боковского сельского поселения Боковского района Ростовской области»**

**за 1 полугодие 2025 год**

| № | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Объем расходов (тыс. рублей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный  бюджет | внебюджетные источники |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальный проект 1 «Благоустройство территории»** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **Администрации Боковского сельского поселения** | **6060,4** | **0,0** | **5004,8** | **1055,6** | **0,0** |
| 1.1 | Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство детской спортивно-игровой площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, р-н Боковский, ст-ца Боковская, пер. Комсомольский, 67 (установка оборудования, устройство покрытий) | Х | 31.12.2025 | Администрации Боковского сельского поселения | 3431,5 | 0,0 | 2504,8 | 926,7 | 0,0 |
| 1.2 | Реализация мероприятия по приобретению детского игрового оборудования | Х | 31.12.2025 | Администрации Боковского сельского поселения | 2628,9 | 0,0 | 2500,0 | 128,9 | 0,0 |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий 2**  **«Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий»** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **Администрации Боковского сельского поселения** | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 Расходы на проведение проверки определения сметной стоимости по виду работ благоустройства общественных территорий | Х | 31.12.2025 | Администрации Боковского сельского поселения | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2.2 Расходы по разработке дизайн-проекта | Х | 31.12.2025 | Администрации Боковского сельского поселения | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) 2.3 Расходы по разработке дизайн-проекта | Х | 31.12.2025 | Администрации Боковского сельского поселения | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 |
| **3** | **Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Боковского сельского поселения Боковского района», направленный на достижение регионального проекта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»** | **01.01.2025** | **31.12.2025** | **Администрации Боковского сельского поселения** | **30031,0** | **29400,0** | **600,0** | **31,0** | **0,0** |
| 3.1 | Реализация программ формирования современной городской среды | Х | 31.12.2025 | Администрации Боковского сельского поселения | 30031,0 | 29400,0 | 600,0 | 31,0 | 0,0 |
| **4.** | **Итого по муниципальной программе** | **X** | **X** | **X** | **37091,4** | **29400,0** | **5604,8** | **2086,6** | **0,0** |
| **X** | **X** | **Администрация Боковского сельского поселения** |  |  |  |  |  |