Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» за 6 месяцев 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Боковского сельского поселения» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 362,0 | 362,0 | 75,7 | 286,3 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание объектов газового хозяйства | Администрация  Боковского сельского поселения | повышение уровня газификации населения Боковского сельского поселения | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 362,0 | 362,0 | 75,7 | 286,3 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 6600,9 | 6600,9 | 2390,0 | 4210,9 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Содержание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация  Боковского сельского поселения | повышение протяженности освещенных улиц на территории Боковского сельского поселения | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 2354,5 | 2354,5 | 1230,1 | 1124,4 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по озеленению территории | Администрация  Боковского сельского поселения | повышение уровня озеленения территории Боковского сельского поселения | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 261,5 | 261,5 | 116,1 | 145,4 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация прочих работ по благоустройству | Администрация  Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 2810,9 | 2810,9 | 889,9 | 1921,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Приобретение основных средств | Администрация  Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
|  | Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | Администрация  Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 211,5 | 211,5 | 21,6 | 189,9 |
|  | Основное мероприятие 2.6.Организация и содержание мест захоронения | Администрация  Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 159,0 | 159,0 | 130,5 | 28,5 |
|  | Основное мероприятие 2.7 Реализация направления расходов | Администрация  Боковского сельского поселения | поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 3,5 | 3,5 | 1,8 | 1,7 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 6962,9 | 6962,9 | 2465,7 | 4497,2 |
| Администрация  Боковского сельского поселения | X | X | X | 6962,9 | 6962,9 | 2465,7 | 4497,2 |