Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 6 месяцев 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Администрации Боковского сельского поселения» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 3000,0 | 3000,0 | 1976,1 | 1023,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация  Боковского сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 3000,0 | 3000,0 | 1976,1 | 1023,9 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 3000,0 | 3000,0 | 1976,1 | 1023,9 |
| Администрация  Боковского сельского поселения | X | X | X | 3000,0 | 3000,0 | 1976,1 | 1023,9 |