Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Боковском сельском поселении Боковского района Ростовской области на 2018-2022 годы» за 6 месяцев 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий территорий» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 787,4 | 787,4 | 0,0 | 787,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) | Администрация  Боковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков) | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Администрация  Боковского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (скверов, парков) | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 787,4 | 787,4 | 0,0 | 787,4 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 787,4 | 787,4 | Х | 787,4 |
| Администрация  Боковского сельского поселения | X | X | X | 787,4 | 787,4 | Х | 787,4 |