# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОКОВСКИЙ    РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ   БОКОВСКОГО

# СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2013 г.                                № 31                                   ст. Боковская

Об утверждении отчета о  ходе   работ   по   муниципальной

долгосрочной целевой программе «Комплексная программа

по  жилищно-коммунальному   хозяйству,  благоустройству,

землеустройству и землепользованию Боковского сельского

поселения на 2011 – 2015 годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 15.02.2012 г. № 118 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой  программе «Комплексная программа по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землеустройству и землепользованию Боковского сельского поселения на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Боковского сельского поселения  от 22.11.2010 № 146 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексная программа по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землеустройству и землепользованию Боковского сельского поселения на 2011 – 2015 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Я.А.Харламову.

Глава Боковского

сельского поселения                                                                          С.И.Фадеев

Приложение 1

к постановлению Администрации

Боковского сельского поселения

от 23.01.2013 №31

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой

программе «Комплексная программа по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землеустройству и землепользованию Боковского сельского поселения на 2011 – 2015 годы» по результатам за 2012 год

- Финансирование мероприятий  муниципальной долгосрочной целевой программы

На реализацию Программы в 2012 году  из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 1495,3 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 1460,9 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 97,7 процентов.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе Комплексная программа по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землеустройству и землепользованию Боковского сельского поселения на 2011 – 2015 годы по результатам за 2012 год представлен в таблице 1.

Целевые показатели Программы за отчетный 2012 финансовый год представлены в таблице 2.

Таблица 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных

мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой

программе Комплексная программа по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству,

землеустройству и землепользованию Боковского сельского поселения на 2011 – 2015 годы

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2013 г.

(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Боковского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | Феде раль ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | Феде раль ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | все-го | феде раль ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 1495,3 | - | - | 1495,3 | - | 1495,3 | - | - | 1495,3 | - | 1460,9 | - | - | 1460,9 | - | 34,4 |
|  | Всего по подпрограмме «Оформление права муниципальной собственности, землеустройство и землепользование Боковского сельского поселения на 2011-2015 годы» | 38,7 | - | - | 38,7 | - | 38,7 | - | - | 38,7 | - | 38,7 | - | - | 38,7 | - | - |
|  | Оценка объектов, паспортизация и признание муниципальной собственности поселения | 19,1 | - | - | 19,1 | - | 19,1 | - | - | 19,1 | - | 19,1 | - | - | 19,1 | - | - |
|  | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 19,6 | - | - | 19,6 | - | 19,6 | - | - | 19,6 | - | 19,6 | - | - | 19,6 | - | - |
|  | Всего по подпрограмме «Благоустройство населенных пунктов Боковского сельского поселения на 2011-2015 годы» | 1356,6 | - | - | 1356,6 | - | 1356,6 | - | - | 1356,6 | - | 1322,2 | - | - | 1322,2 | - | 34,4 |
|  | Содействие занятости населения (общественные работы) | 63,6 | - | - | 63,6 | - | 63,6 | - | - | 63,6 | - | 63,5 | - | - | 63,5 | - | 0,1 |
|  | Освещение территорий, зданий, сооружений | 801,6 | - | - | 801,6 | - | 801,6 | - | - | 801,6 | - | 801,5 | - | - | 801,5 | - | 0,1 |
|  | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий (грейдирование, снегоочистка, установка знаков и пр.) | 73,9 | - | - | 73,9 | - | 73,9 | - | - | 73,9 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 33,9 |
|  | Озеленение территории поселения | 98,9 | - | - | 98,9 | - | 98,9 | - | - | 98,9 | - | 98,9 | - | - | 98,9 | - | - |
|  | Организация и содержание мест захоронения | 24,5 | - | - | 24,5 | - | 24,5 | - | - | 24,5 | - | 24,5 | - | - | 24,5 | - | - |
|  | Сохранение и охрана памятников истории и культуры | 55,9 | - | - | 55,9 | - | 55,9 | - | - | 55,9 | - | 55,9 | - | - | 55,9 | - | - |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству | 238,2 | - | - | 238,2 | - | 238,2 | - | - | 238,2 | - | 237,9 | - | - | 237,9 | - | 0,3 |
|  | Всего по подпрограмме «Развитие и содержание коммунального хозяйства Боковского сельского поселения на 2011-2015 годы» | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
|  | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

Таблица 2

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Увеличение доли содержания дорог соответствующих нормативам | тыс. руб. | 48,8 | 48,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 2. | Удельный вес потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей в поселении | % | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 3. | Удельный вес потребленной электроэнергии | т.кВт | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 |

II сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой

программы «Комплексная программа по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землеустройству и землепользованию Боковского сельского поселения на 2011 – 2015 годы» за 2012 год

Реализация Программы способствует организации эффективной системы управления и функционирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оформления имущества.

Решение этих проблем является необходимым условием улучшения качества жизни населения, а также устойчивого развития поселения.

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2012 году ожидаемых результатов.

Предусмотренные на 2012 год мероприятия Программы выполнены в полном объеме.

III сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства:

Незавершенных мероприятий нет.

IV данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

V сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования)

1 Оценка объектов, паспортизация и признание муниципальной собственности поселения

План 19,1 тыс. руб.                  Факт 19,1 тыс. руб.

Откл-0 тыс. руб.                       % исп. -100 %

2 Содействие занятости населения (общественные работы)

План 63,6 тыс. руб.                  Факт 63,5 тыс. руб.

Откл-0,1 тыс. руб.                    % исп. -99,9 %

Оплачено согласно количества граждан участвующих в общественных работах

3 Освещение территорий, зданий, сооружений

План 801,6 тыс. руб.                  Факт 801,5 тыс. руб.

Откл-0,1  тыс. руб.                     % исп. -99,9 %

Оплачено согласно фактическому потреблению электроэнергии

4 Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий (грейдирование, снегоочистка, установка знаков и пр.)

План 73,9 тыс. руб.                    Факт 40,0 тыс. руб.

Откл-33,9  тыс. руб.                       % исп. –54,1 %

Оплачено согласно фактическому выполнению работ подрядных организаций

5 Озеленение территории поселения

План 98,9 тыс. руб.                    Факт 98,9 тыс. руб.

Откл-0  тыс. руб.                       % исп. – 100 %

6 Организация и содержание мест захоронения

План 24,5 тыс. руб.                    Факт 24,5 тыс. руб.

Откл-0  тыс. руб.                       % исп. – 100 %

7 Сохранение и охрана памятников истории и культуры

План 55,9 тыс. руб.                    Факт 55,9 тыс. руб.

Откл-0  тыс. руб.                         % исп. – 100 %

8 Прочие мероприятия по благоустройству

План 238,2 тыс. руб.                   Факт 237,9 тыс. руб.

Откл-0,3 тыс. руб.                        % исп. – 99,9 %

Дизтопливо оплачено согласно выставленным счетам

9 Мероприятия в области коммунального хозяйства

План 100,0 тыс. руб.                       Факт 100,0 тыс. руб.

Откл-0 тыс. руб.                             % исп. – 100 %

VI оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексная программа по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землеустройству и землепользованию Боковского сельского поселения на 2011 – 2015 годы» в соответствии с требованиями, определенными Порядком проведения, и критериями оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2015 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013г. | 2014 г. | 2015 г. | 2011 г. | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2012 г. | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2013 г. |  | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | увеличение доли содержания дорог соответствующих нормативам | Тыс. руб. | 48,8 | 48,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 12,8 | 73,8 | 25,2 | 48,4 |  | - | - | - | - |
| 2 | Удельный вес потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей в поселении | % | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 100 | 10,5 | 100 |  | - | - | - | - |
| 3 | Удельный вес потребленной электроэнергии | т.кВт | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 120,4 | 47,5 | 150,7 | 34,3 |  | - | - | - | - |

VII сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексная программа по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, землеустройству и землепользованию Боковского сельского поселения на 2011 – 2015 годы» показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти;

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладами о результативности.

VIII информация о степени достижения запланированных показателей программы.

Анализ реализации Программы показал, что ее программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты достигнуты.

Заведующий сектором экономики и финансов                                                                     Я.А.Харламова