РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БОКОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.04.2025 г. | №58 | ст-ца Боковская |
| --- | --- | --- |

Об утверждении годового отчета

о реализации муниципальной программы

Боковского сельского поселения

«Обеспечение качественными

коммунальными услугами населения

и повышение уровня благоустройства

территории Боковского сельского поселения»

за 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Боковского сельского поселения от 24.04.2018 № 154 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Боковского сельского поселения», от 11.10.2018 № 365 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Боковского сельского поселения, Администрация Боковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 29.11.2018 № 426 «Об утверждении муниципальной программы Боковского сельского поселения Боковского района «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Боковского сельского поселения					М.М. Обнизов

Приложение

к постановлению Администрации

Боковского сельского поселения

от 10.04.2025 г. № 58

Отчет

о реализации муниципальной программы

Боковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 29.11.2018 № 426, Администрацией Боковского сельского поселения реализован комплекс мероприятий:

- обеспечение мероприятий по повышению качества и надежности коммунальных услуг;

- расходы по обслуживанию и содержанию электрических сетей, включая приобретение светильников;

- расходы по обслуживанию и содержанию газораспределительной сети;

- расходы на реализацию мероприятий по оплате за уличное освещение;

- мероприятия по озеленению территории;

- организация прочих работ по благоустройству;

- организация и содержание мест захоронения;

- организация прочих работ по благоустройству;

- приобретение основных средств.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Боковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. Содержание объектов газового хозяйства.

На выполнение данного мероприятия было выделено средств местного бюджета – 538,6 тыс. рублей, средства местного бюджета израсходованы в сумме 538,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» предусмотрена реализация 8 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Содержание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения. На выполнение данного мероприятия было выделено средств местного бюджета – 3043,0 тыс. рублей, средства местного бюджета израсходованы в 3043,0 рублей.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по озеленению территории. На выполнение данного мероприятия было выделено средств местного бюджета – 150,0 тыс. рублей, средства местного бюджета израсходованы в полном объеме.

Основное мероприятие 2.3. Организация прочих работ по благоустройству. На выполнение данного мероприятия было выделено средств местного бюджета – 2939,1 тыс. рублей, средства местного бюджета израсходованы в сумме 2939,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. На выполнение данного мероприятия было выделено средств местного бюджета – 61,9 тыс. рублей, средства местного бюджета израсходованы в сумме 61,9 рублей.

Основное мероприятие 2.5. Осуществление мероприятий по благоустройству территорий. На выполнение данного мероприятия было выделено средств местного бюджета – 2873,3 тыс. рублей, средства местного бюджета израсходованы в сумме 2873,3 рублей.

Основное мероприятие 2.6. Осуществление мероприятий по благоустройству. На выполнение данного мероприятия было выделено средств местного бюджета – 991,2 тыс. рублей, средства местного бюджета израсходованы в сумме 991,2 тыс. рублей

Основное мероприятие 2.7. Реализация направления расходов. На выполнение данного мероприятия было выделено средств местного бюджета – 6,0 тыс. рублей, средства местного бюджета израсходованы в сумме 6,0 рублей.

Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

# Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

# Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы не установлены.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год за счет средств бюджета Боковского сельского поселения Боковского района составил 7 696,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7 696,9 тыс. рублей;

областной бюджет -0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Боковского сельского поселения от 21.12.2023 № 95 «О бюджете Боковского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 7696,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7696,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7696,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7696,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7696,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. уровень износа коммунальной инфраструктуры, 48,3-плановое значение, 48,3-фактическое значение.

Показатель 2. доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Боковского сельского поселения, 47,42-плановое значение, 47,42-фактическое значение.

Показатель 3. уровень газификации территории Боковского сельского поселения, 85-плановое значение, 85-фактическое значение.

Показатель 1.1. уровень газификации Боковского сельского поселения, 85-плановое значение, 85-фактическое значение

Показатель 2.1 доля освещенности дорог общего пользования, 47,42-плановое значение, 47,42-фактическое значение

Показатель 2.2 уровень озеленения территории сельского поселения, 67-плановое значение, 67-фактическое значение

Показатель 2.3 содержания мест захоронения в сельском поселении, 58-плановое значение, 58-фактическое значение.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1 (1- фактическое значение /1- плановое значение).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

7696,9 тыс. рублей		/ 	7696,9 тыс. рублей 	= 1.

фактический объем финансирования		плановый объем финансирования

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 1 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1х0,5+1х0,3+ 1х0,2= 1,0, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2024 году приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

### Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Боковского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году приведены в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо обеспечить:

- повышение удовлетворенности населения Боковского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; - увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Боковского сельского поселения; -увеличения уровня газификации населения Боковского сельского поселения.

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий,

приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,

а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | начала реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Боковского сельского поселения | X | X | X | X | - | - | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Содержание объектов газового хозяйства | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | повышение уровня газификации населения Боковского сельского поселения | уровень газификации населения Боковского сельского поселения повышен | – |
| 3. | Подпрограмма 2 Повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 2.1 Содержание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | повышение протяженности освещенных улиц на территории Боковского сельского поселения | повышена протяженность освещенных улиц на территории Боковского сельского поселения | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по озеленению территории | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Повышение уровня озеленения территории Боковского сельского поселения | Повышен уровень озеленения территории Боковского сельского поселения | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. Организация прочих работ по благоустройству | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | Поддержан эстетический вид территории Боковского сельского поселения | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | Поддержан эстетический вид территории Боковского сельского поселения | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.5. Осуществление мероприятий по благоустройству территории | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | Поддержан эстетический вид территории Боковского сельского поселения | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.6 Расходы на реализацию инициативных проектов | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | Поддержан эстетический вид территории Боковского сельского поселения | - |
| 10. | Основное мероприятие 2.7. Расходы на приобретение посадочного материала | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | Поддержан эстетический вид территории Боковского сельского поселения | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.8 Реализация направления расходов | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | Поддержан эстетический вид территории Боковского сельского поселения | - |
| 12 | Подпрограмма 3 Обеспечение жильем граждан и улучшение жилищных условий на территории Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.1 Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на вторичном рынке жилья для предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий по договорам социального найма | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | Поддержан эстетический вид территории Боковского сельского поселения | - |
| 14 | Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по разработке проектной документации | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | Поддержан эстетический вид территории Боковского сельского поселения | - |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Боковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» | всего | 7696,9 | 7696,9 | 7696,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 7696,9 | 7696,9 | 7696,9 |
|  | областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Боковского сельского поселения» | всего | 538,6 | 538,6 | 538,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 538,6 | 538,6 | 538,6 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Содержание объектов газового хозяйства | всего | 538,6 | 538,6 | 538,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 538,6 | 538,6 | 538,6 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» | всего | 7158,3 | 7158,3 | 7158,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 7158,3 | 7158,3 | 7158,3 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Содержание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | всего | 3043,0 | 3043,0 | 3043,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 3043,0 | 3043,0 | 3043,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по озеленению территории | всего | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Организация прочих работ по благоустройству | всего | 2939,1 | 2939,1 | 2939,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 2939,1 | 2939,1 | 2939,1 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Проведение мероприятий по организации временного безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | всего | 61,9 | 61,9 | 61,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 61,9 | 61,9 | 61,9 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Осуществление мероприятий по благоустройству территорий | всего | 991,2 | 991, | 991,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 991,2 | 991,2 | 991,2 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 Расходы на реализацию инициативных проектов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7 Реализация направления расходов | всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

### <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 «уровень износа коммунальной инфраструктуры» | процентов | 48,3 | 48,3 | 48,3 | - |
| 2. | Показатель 2. «доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц Боковского сельского поселения» | процентов | 47,42 | 47,42 | 47,42 | - |
| 3. | Показатель 3 «уровень газификации территории Боковского сельского поселения» | процентов | 85,0 | 85,0 | 85,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Боковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1.уровень газификации Боковского сельского поселения | процентов | 85,0 | 85,0 | 85,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1. доля освещенности дорог общего пользования | процентов | 47,42 | 47,42 | 47,42 | - |
| 6. | Показатель 2.2. уровень озеленения территории сельского поселения | процентов | 67,0 | 67,0 | 67,0 | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному

Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2023 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Боковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» | Х | Х | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Боковского сельского поселения» | Х | Х | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Содержание объектов газового хозяйства | - | - | - | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» | Х | Х | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Содержание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | повышение протяженности освещенных улиц на территории Боковского сельского поселения | повышена протяженность освещенных улиц на территории Боковского сельского поселения | 0,00 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по озеленению территории | Повышение уровня озеленения территории Боковского сельского поселения | Повышен уровень озеленения территории Боковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Организация прочих работ по благоустройству | Поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | Поддержан эстетический вид территории Боковского сельского поселения | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.4 Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | Поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | Поддержан эстетический вид территории Боковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.6 Реализация направления расходов | Поддержание эстетического вида территории Боковского сельского поселения | Поддержан эстетический вид территории Боковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Боковского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Боковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения » | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Боковского сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Содержание объектов газового хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства территории Боковского сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Содержание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по озеленению территории | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Организация прочих работ по благоустройству | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.4 Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.5 Организация и содержание мест захоронения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 2.6 Реализация направления расходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Основное мероприятие 2.7 Организация прочих по благоустройству | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие 2.8 Приобретение основных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и /или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.