РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БОКОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.04.2025 г. | №61 | ст-ца Боковская |
| --- | --- | --- |

Об утверждении годового отчета о

Реализации муниципальной программы

Боковского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие

энергетики» за 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Боковского сельского поселения от 24.04.2018 № 154 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Боковского сельского поселения», от 11.10.2018 № 365 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Боковского сельского поселения, Администрация Боковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 29.11.2018 № 430 «Об утверждении муниципальной программы Боковского сельского поселения Боковского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Боковского сельского поселения						М.М. Обнизов

Приложение

к постановлению Администрации

Боковского сельского поселения

от 10.04.2025 г. № 61

Отчет

о реализации муниципальной программы

Боковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 29.11.2018 № 430, Администрацией Боковского сельского поселения реализовано мероприятие - реализация комплекса энергосберегающих мероприятий (проведение испытаний и измерений электрооборудования зданий, замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие).

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация

ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений.

На выполнение данного мероприятия предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения».

На выполнение данного мероприятия предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

# Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

# муниципальной программы

# Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы не установлены.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год за счет средств бюджета Боковского сельского поселения Боковского района составил 74,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 74,0 тыс. рублей;

областной бюджет -0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Боковского сельского поселения от 21.12.2023 № 95 «О бюджете Боковского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 74,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 74,0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 74,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 74,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 74,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения, в бюджетных учреждениях»,

0-плановое значение, 0-фактическое значение.

Показатель 2. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Боковского сельского поселения»

0-плановое значение, 0-фактическое значение.

Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Боковского сельского поселения.

100-плановое значение, 100-фактическое значение.

Показатель 1.2. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются, 100-плановое значение, 100-фактическое значение.

Показатель 1.3. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета,73,2-плановое значение, 73,2-фактическое значение.

Показатель 2.1. Доля реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения, 87,2-плановое значение, 87,2-фактическое значение.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1 (1- фактическое значение/1- плановое значение).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

74,0 тыс. рублей		/	74,0 тыс. рублей = 1

фактический объем финансирования	  плановый объем финансирования

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 1 =1 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1х0,5+1х0,3+ 1х0,2= 1 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Условия софинансирования расходных обязательств Боковского сельского поселения при реализации мероприятий соблюдены в полном объеме.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2023 году приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

### Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Боковского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году приведены в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо обеспечить:

проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении топливно-энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий,

приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,

а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | X | X | X | X | повышение энергетической эффективности | Обеспечены меры повышения энергетической эффективности | – |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | энергетическая эффективность бюджетных учреждений повышена | - |
| 2. | Подпрограмма 2 Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения | X | X | X | X | Повышение энергетической эффективности, доли освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению | энергетическая эффективность, доля освещенности и надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению повышена | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Боковского сельского | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | сокращены сроки восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | - |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Боковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие и энергетики» | всего | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | всего | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | всего | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.<3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п |  | Номер и наименование | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Показатель 1. Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения , в бюджетных учреждениях | т. у. т. |  |  |  |  |  |  | - |
| 2. |  | Показатель 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Боковского сельского поселения | процентов |  |  |  |  |  |  | - |
| 3. | Показатель 1.1 Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Боковского сельского поселения |  |  | процентов |  |  |  |  | - |  |
| 4 | Показатель 1.2. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются |  |  | процентов |  |  |  |  | - |  |
| 5 | Показатель 1.3. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета |  |  | тыс. киловатт/ часов |  |  |  |  | - |  |
| 6 | Показатель 2.1 Доля реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения |  |  | процентов |  |  |  |  | - |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному

Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2024 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Боковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие и энергетики» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | повышена энергетическая эффективность бюджетных учреждений | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | сокращены сроки восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Боковского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Боковского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие и энергетики» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.1. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и /или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.