РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БОКОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.04.2025 г. | № 64 | ст-ца Боковская |
| --- | --- | --- |

Об утверждении годового отчета о

Реализации муниципальной программы

Боковского сельского поселения

«Формирование современной городской

среды на территории Боковского сельского

поселения Боковского района Ростовской

области» за 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Боковского сельского поселения от 24.04.2018 № 154 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Боковского сельского поселения», от 11.10.2018 № 365 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Боковского сельского поселения, Администрация Боковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Боковского сельского поселения Боковского района Ростовской области» за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 21.03.2018 № 96 «Об утверждении муниципальной программы Боковского сельского поселения Боковского района «Формирование современной городской среды на территории Боковского сельского поселения Боковского района Ростовской области», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Боковского сельского поселения						М.М.Обнизов

Приложение

к постановлению Администрации

Боковского сельского поселения

от 10.04.2025 г.№ 64

Отчет

о реализации муниципальной программы

Боковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Боковского сельского поселения Боковского района Ростовской области» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Боковского сельского поселения Боковского района Ростовской области» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 21.03.2018 № 96, Администрацией Боковского сельского поселения реализован комплекс мероприятий:

- Благоустройство общественных территорий Боковского сельского поселения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий включает работы по проектированию (разработке дизайн-проекта) и проведение работ по строительному контролю.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Боковского сельского поселения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 Расходы на поддержку государственных программ:

На выполнение данного мероприятия было выделено средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства местного бюджета израсходованы в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

# Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

# муниципальной программы

# Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы не установлены.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год за счет средств бюджета Боковского сельского поселения Боковского района составил 28318,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –  579,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 554,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 27183,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Боковского сельского поселения от 21.12.2023 №95 «О бюджете Боковского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 28318,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 28318,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет - 579,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 554,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 27183,9 тыс. рублей

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 1 показатель, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий

55-плановое значение, 55-фактическое значение.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1 (1- фактическое значение/1- плановое значение).

3.2.  Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

28318,2	тыс. рублей		/ 	28318,2 тыс. рублей	 = 1.

Фактический объем финансирования	 	 плановый объем финансирования

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 1 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1х0,5+1х0,3+ 1х0,2= 1,0, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2024 году приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

### Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Боковского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году приведены в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо обеспечить:

- организацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования населенных пунктов Боковского сельского поселения; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования населенных пунктов Боковского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий,

приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Боковского сельского поселения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)» | X | X | X | X | - | - | – |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) | Администрация Боковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования населенных пунктов Боковского сельского поселения | организованы мероприятия по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования населенных пунктов Боковского сельского поселения | – |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Администрация Боковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования населенных пунктов Боковского сельского поселения | организованы мероприятия по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования населенных пунктов Боковского сельского поселения | - |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> |  | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Боковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Боковского сельского поселения Боковского района Ростовской области» | всего | 28318,2 | 28318,2 | 28318,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 579,5 | 579,5 | 579,5 |
|  | областного бюджета | 554,8 | 554,8 | 554,8 |
|  | федерального бюджета | 27183,9 | 27183, | 27183,9 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Боковского сельского поселения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)» | всего | 28318,2 | 28318,2 | 28318,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 579,5 | 579,5 | 579,5 |
|  | областного бюджета | 554,8 | 554,8 | 554,8 |
|  | федерального бюджета | 27183,9 | 27183, | 27183,9 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на разработке дизайн-проекта по виду работ благоустройству общественных территорий | всего | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Расходы по разработке дизайн проекта по виду работ благоустройству общественных территорий | всего | 175,9 | 175,9 | 175,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 175,9 | 175,9 | 175,9 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Расходы на проведение топографической сьемки по виду работ благоустройству общественных территорий | всего | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Реализация программ формирование современной городской среды | всего | 27767,3 | 27767,3 | 27767,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

### <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Боковского сельского поселения Боковского района Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | 50 | 55 | 55 | - |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному

Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2024 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Боковского сельского поселения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)» | Х | Х |  | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на поддержку государственных программ | организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования населенных пунктов Боковского сельского поселения | организованы мероприятия по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования населенных пунктов Боковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Боковского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Боковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Боковского сельского поселения Боковского района Ростовской области» | 99,9 | 28816,4 | 0,1 | 29,7 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Боковского сельского поселения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на разработке дизайн-проекта по виду работ благоустройству общественных территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Расходы по разработке дизайн проекта по виду работ благоустройству общественных территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Расходы на проведение топографической сьемки по виду работ благоустройству общественных территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и /или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.