РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БОКОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2024 г.				№ 80			 ст-ца Боковская

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы Боковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Боковского сельского поселения от 24.04.2018 № 154 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Боковского сельского поселения», от 11.10.2018 № 365 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Боковского сельского поселения, Администрация Боковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 29.11.2018 № 424 «Об утверждении муниципальной программы Боковского сельского поселения Боковского района «Развитие транспортной системы», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Боковского сельского поселения						М.М. Обнизов

Приложение

к постановлению Администрации

Боковского сельского поселения

От 10.04.2024 г.  № 80

Отчет

о реализации муниципальной программы

Боковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 29.11.2018 № 424, Администрацией Боковского сельского поселения реализован комплекс мероприятий:

- Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- Расходы на мероприятия по использованию средств дорожного фонда на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация

Ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Администрации Боковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».

На выполнение данного мероприятия предусмотрено 4000,0 тыс. рублей, которые израсходованы в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на мероприятия по использованию средств дорожного фонда на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования».

На выполнение данного мероприятия предусмотрено 0,0 тыс. рублей, которые израсходованы в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Боковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Боковского сельского поселения». Данное мероприятие финансирования не требует.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

# Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

# муниципальной программы

# Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы не установлены.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год за счет средств бюджета Боковского сельского поселения Боковского района составил 4000,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 4000,0 тыс. рублей;

областной бюджет -0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Боковского сельского поселения от 27.12.2021 № 19 «О бюджете Боковского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 4000,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4000,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 4000,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4000,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 4000,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боковского сельского поселения».

145,87-плановое значение, 145,87-фактическое значение.

Показатель 2. «общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года».

27,3-плановое значение, 27,3-фактическое значение.

Показатель 3. «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года».

72,7-плановое значение, 72,7-фактическое значение.

Показатель 1.1.прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

1,5-плановое значение, 1,5-фактическое значение.

Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

1,0-плановое значение, 1,0-фактическое значение.

Показатель 2.2. Транспортный риск.

1,0-плановое значение, 1,0-фактическое значение.

Показатель 2.3. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий.

1,0-плановое значение, 1,0-фактическое значение.

0,1-плановое значение 0,1 фактическое значение.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1 - фактическое значение/1- плановое значение).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4000,0 тыс. рублей  /   4000,0 тыс. рублей = 1.

фактический объем финансирования	  плановый объем финансирования

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 1 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1х0,5+1х0,3+ 1х0,2= 1,0, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2019 году приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

### Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Боковского сельского поселения при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году приведены в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо обеспечить:

- функционирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Боковского сельского поселения;

- улучшение транспортного обслуживания населения;

- снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий,

приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,

а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Администрации Боковского сельского поселения» | X | X | X | X | - | - | – |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Боковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | сеть автомобильных дорог содержится в полном объеме | – |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Расходы на мероприятия по использованию средств дорожного фонда на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация Боковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | сеть автомобильных дорог содержится в полном объеме | – |
| 2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Боковского сельского поселения» | X | X | X | X | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Боковского сельского поселения | Администрация Боковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | повышение уровня информированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | уровень информированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения повышен | - |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Боковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | всего | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Администрации Боковского сельского поселения» | всего | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | всего | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Расходы на мероприятия по использованию средств дорожного фонда на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | местного бюджета | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |
|  | областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

### <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ

Приложение 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Боковского сельского поселения | км | 144,37 | 145,87 | 145,87 | - |
| 2. | Показатель 2. общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 26,9 | 27,3 | 27,3 | - |
| 3. | Показатель 3. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | проценты | 73,1 | 72,7 | 72,7 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры «Боковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,77 | 1,5 | 1,5 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Боковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 1 | 1 | 1 | - |
| 6. | Показатель 2.2. Транспортный риск | число погибших на 10 тыс. транспортных средств | 1 | 1 | 1 | - |
| 7. | Показатель 2.3. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | число погибших на 100 пострадавших | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному

Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2023 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Боковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Администрации Боковского сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Расходы на мероприятия по использованию средств дорожного фонда на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Боковского сельского поселения» | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Боковского сельского поселения | - | - | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение 5

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Боковского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Боковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Администрации Боковского сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Расходы на мероприятия по использованию средств дорожного фонда на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Боковского сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Боковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и /или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.